NEUE MITTE WERLTE

# Businessplan: überdachte Stellplätze, größere Wohnungen

Baufeld 3, Neue Mitte Werlte · Bessam Hasso, Werlte · Stand 27.10.2026

KI-Visualisierung (Nano Banana Pro auf Basis des Geometriemodells) zur Orientierung, keine Planung. Dargestellt: B2 Staffel 1,50 m.

Alle Zahlen sind Planungsannahmen (finanz.py, Annahmen des früheren Bankplans). Mieten, Pacht, Umsatz, Baukosten und KfW-Konditionen müssen durch Angebote, Marktdaten und die Bank bestätigt werden. Keine Aussage zur baurechtlichen Zulässigkeit; keine Variante ist festgelegt.

# 1  Zusammenfassung

schmales EG (18 × 30 m), 1. und 2. OG breiter über Säulen, Stellplätze unter dem Vorbau.

| Kennzahl | B1 bündig | B2 Staffel 1,50 m | B3 Staffel 3,00 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtkosten | 5.724.949 € | 5.455.050 € | 5.219.586 € |
| Darlehen KfW / Hausbank | 2.834.910 € / 2.890.039 € | 2.834.910 € / 2.620.140 € | 2.684.910 € / 2.534.676 € |
| Kapitaldienst pro Monat | 20.617 € | 19.492 € | 18.698 € |
| Ergebnis pro Monat nach Kapitaldienst | +547 € | +436 € | +154 € |
| DSCR gesamt / nur Immobilie | 1,03 / 0,71 | 1,02 / 0,69 | 1,01 / 0,66 |
| Ertragswert / Beleihungsauslauf | 3,59 Mio. € / 177 % | 3,25 Mio. € / 186 % | 2,97 Mio. € / 196 % |

# 2  Vorhaben und Standort

Baufeld 3 östlich des Rathauses, südlich der Planstraße; Fläche ca. 960 m² (Projektangabe, Zuschnitt nicht vermessen). Planungsrecht: B-Plan Nr. 123 (14.04.2023, rechtskräftig, vermutlich MI 3 / Flurstück 59/1): II bis III Vollgeschosse, GRZ 0,6, Traufhöhe 9,80 m, Höhe 15,00 m, Hauptdach ≥ 38°, Bezug OK Fahrbahn. 1. Änderung (Entwurf 25.08.2026): II zwingend, TH 6,50 m, H 12,00 m, erfasst MI 3 nach vorliegendem Stand nicht. Zu klären: Zuordnung Baufeld 3, Baufenster (≈ 27,7 × 15,9 m abgeleitet), Dachform, Höhe, Höhenbezug.

# 3  Baukonzept und Flächen

| Fläche | B1 bündig | B2 Staffel 1,50 m | B3 Staffel 3,00 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Erdgeschoss | 540 m² | 540 m² | 540 m² |
| 1. Obergeschoss | 756 m² | 756 m² | 756 m² |
| oberstes Geschoss (Holzbau) | 756 m² | 598 m² | 459 m² |
| BGF gesamt | 2.052 m² | 1.894 m² | 1.755 m² |
| Wohnfläche netto / Wohnungen | 1.065 m² / 14 | 942 m² / 14 | 835 m² / 13 |

Schnitt schematisch. Geschosshöhen hypothetisch (Höhenschema 12,00 m), nicht gesichert.

# 4  Gewerbeflächen

| Gewerbe | B1 bündig | B2 Staffel 1,50 m | B3 Staffel 3,00 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastraum (Plätze innen) | 99 / 232 m² | 99 / 232 m² | 99 / 232 m² |
| Gastro-Mietfläche | 376 m² | 376 m² | 376 m² |
| Büro netto | 56,3 m² | 56,3 m² | 56,3 m² |

# 5  Gastro-Konzept

Große Gastro mit Bar, neu und modern (Olivgrün, Cognac-Samt, Bordeaux, Eiche, schwarzer Stahl). Der Gastro-Umsatz wird in diesem Plan proportional zu den Innenplätzen angesetzt (342 € je Platz und Monat wie im früheren Plan, Marge vor Pacht 30,5 %); das ist eine Annahme ohne Marktbeleg.

# 6  Kosten

| Posten | B1 bündig | B2 Staffel 1,50 m | B3 Staffel 3,00 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundstück inkl. Steuer und Notar | 236.256 € | 236.256 € | 236.256 € |
| Bau, Massivbau | 4.514.400 € | 4.167.900 € | 3.861.000 € |
| Abschlag Holzbau (oberstes Geschoss) | −302.400 € | −239.400 € | −183.600 € |
| Dachterrassen (nicht in BGF) | 0 € | 70.875 € | 133.650 € |
| Baunebenkosten | 631.800 € | 599.906 € | 571.658 € |
| Mehrkosten Effizienzhaus 40 und QNG | 145.314 € | 137.978 € | 131.481 € |
| Ausbau Gastro und Büros | 107.445 € | 107.445 € | 107.445 € |
| Außenanlagen, Stellplätze (hypothetische Fläche) | 67.200 € | 67.200 € | 67.200 € |
| Finanzierungskosten (Bauzeit, Bereitstellung, Anlaufzeit) | 324.934 € | 306.890 € | 294.496 € |
| Gesamtkosten | 5.724.949 € | 5.455.050 € | 5.219.586 € |

# 7  Finanzierung mit KfW-Krediten

| Mittel | B1 bündig | B2 Staffel 1,50 m | B3 Staffel 3,00 m | Zins |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KfW 298 (vermietete Wohnungen) | 2.100.000 € | 2.100.000 € | 1.950.000 € | 2,50 % |
| KfW 299 (Gastro und Büros) | 734.910 € | 734.910 € | 734.910 € | 3,00 % |
| Hausbank | 2.890.039 € | 2.620.140 € | 2.534.676 € | 4,00 % |
| Mischzins | 3,32 % | 3,29 % | 3,30 % |  |
| Rate pro Monat | 20.617 € | 19.492 € | 18.698 € |  |

Voraussetzungen: Effizienzhaus 40, QNG-Zertifikat, Heizung ohne Öl/Gas/Biomasse, Energieeffizienz-Experte, Antrag vor Baubeginn über die Hausbank. KfW-Zinsen und Rahmen sind nicht bestätigt (Quellen 0,6 % bis 3,05 %).

# 8  Abzahlungsplan

| Jahr | B1 bündig: Zinsen / Tilgung / Restschuld | B2 Staffel 1,50 m: Zinsen / Tilgung / Restschuld | B3 Staffel 3,00 m: Zinsen / Tilgung / Restschuld |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 189.269 € / 58.129 € / 5.666.819 € | 178.523 € / 55.380 € / 5.399.670 € | 171.388 € / 52.993 € / 5.166.593 € |
| 2 | 187.306 € / 60.093 € / 5.606.727 € | 176.672 € / 57.232 € / 5.342.438 € | 169.610 € / 54.770 € / 5.111.823 € |
| 5 | 180.990 € / 66.408 € / 5.413.964 € | 170.720 € / 63.183 € / 5.158.977 € | 163.895 € / 60.485 € / 4.936.215 € |
| 10 | 168.879 € / 78.520 € / 5.046.435 € | 159.322 € / 74.582 € / 4.809.656 € | 152.945 € / 71.435 € / 4.601.700 € |
| 20 | 137.228 € / 110.170 € / 4.096.355 € | 129.604 € / 104.299 € / 3.908.950 € | 124.378 € / 100.002 € / 3.738.479 € |
| 35 | 62.676 € / 184.722 € / 1.896.976 € | 59.868 € / 174.036 € / 1.832.590 € | 57.275 € / 167.105 € / 1.746.003 € |

# 9  Ertrag und Kapitaldienst

| Position (pro Jahr) | B1 bündig | B2 Staffel 1,50 m | B3 Staffel 3,00 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaltmiete Wohnen | 142.854 € | 126.379 € | 112.037 € |
| Büromieten | 6.587 € | 6.587 € | 6.587 € |
| Pacht Gastro | 45.120 € | 45.120 € | 45.120 € |
| Rücklagen 10 % | −19.456 € | −17.809 € | −16.374 € |
| Betriebsergebnis Gastro nach Pacht | 78.857 € | 78.857 € | 78.857 € |
| Ertrag vor Kapitaldienst | 253.962 € | 239.135 € | 226.227 € |
| Kapitaldienst | −247.398 € | −233.903 € | −224.380 € |
| Ergebnis | +6.564 € | +5.231 € | +1.847 € |

# 10  Ertragswert und Beleihung

| Wert | B1 bündig | B2 Staffel 1,50 m | B3 Staffel 3,00 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Ertragswert (vereinfacht) | 3.586.100 € | 3.254.865 € | 2.966.450 € |
| Beleihungswert | 3.227.490 € | 2.929.379 € | 2.669.805 € |
| Beleihungsauslauf | 177 % | 186 % | 196 % |
| Betrag über 80 % Auslauf | 3.142.956 € | 3.111.547 € | 3.083.742 € |

Vereinfachte Wertermittlung, kein Gutachten (Liegenschaftszins Wohnen 3,85 %, Büro 5,35 %, Gastro 6,35 %, Restnutzungsdauer 60 Jahre, Bewirtschaftung 13,75 %). Die Bank verlangt zusätzliche Sicherheiten oder Eigenkapital.

# 11  Prognose und Belastungstest

Ergebnis pro Monat nach Kapitaldienst (Plan) und Stresstests: siehe Präsentation, Folie 23. Ohne Gastro fällt das Ergebnis auf −9.408 € / −9.520 € / −9.802 € pro Monat.

# 12  Prüfung: ein 60-m²-Apartment als Airbnb

Airbnb lohnt sich in Werlte nicht (Auslastung amtlich 17 %, break-even gegenüber langfristiger Miete bei ca. 63 %). Werte aus dem früheren Plan.

# 13  Chancen und Risiken

Chancen: zentrale Lage an der neuen Mitte, KfW-Förderung, Gastro und Wohnen aus einer Hand. Risiken: Beleihungsauslauf, Abhängigkeit von der Gastro, Zinsen nach 10 Jahren, Genehmigung (Baufenster, Dachform, Höhe), Stellplätze, Kragarme und Feuerwehrzufahrt unter dem Vorbau (B).

# 14  Zeitplan und nächste Schritte

Okt 2026 Gespräch mit der Stadt (Folgetermin nach dem Termin mit Herrn Keve am 06.10.); Nov 2026 Architekt und Baufenster; Dez 2026 Hausbank und KfW; Q1 2027 Bauantrag und KfW-Antrag; Mitte 2027 Baubeginn (15 Monate); Ende 2028 Eröffnung.

# 15  Anlagen und Unterlagen für die Bank

Präsentation Businessplan_Praesentation_B.pptx, Kosten-Nutzen pro Kopf, Geometrie- und Planunterlagen (studie_gebaeudeformen), Konsistenz- und Planungsrechtsnotizen.