Neue Mitte Werlte, Baufeld 3 – Kurzzusammenfassung für das Finanzierungsgespräch

Hümmlinger Volksbank, Werlte · Stand 22.10.2026 · vorläufig · alle Zahlen Annahmen · keine Förderzusage

## Vorhaben

Mischgenutztes Gebäude auf 960 m² (230 €/m²): Erdgeschoss mit großzügiger Gastronomie (440 m², ca. 120 Innenplätze) und zwei kompakten Büros (56 m² netto), 16 Wohnungen (846 m² Wohnfläche) im 1. Obergeschoss und im zurückgesetzten Staffelgeschoss, Dachterrassen und überdachte Stellplätze. Gastronomie wird vermietet, nicht selbst betrieben. Baufenster, GRZ, Abstände und Stellplatznachweis sind noch nicht geklärt.

## Zahlen (Eigenkapital 20 %)

|  | vorsichtig | realistisch | günstig |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtkosten (inkl. Grundstück, Nebenkosten, Finanzierung) | 8.411.875 € | 6.641.739 € | 5.524.199 € |
| Fremdkapital | 6.729.500 € | 5.313.391 € | 4.419.359 € |
| Zinsen monatlich / Rate monatlich (2 % Tilgung) | 27.479 € / 38.695 € | 19.925 € / 28.781 € | 15.099 € / 22.465 € |
| Netto-Mietertrag jährlich | 107.333 € | 136.846 € | 163.588 € |
| Kapitaldienst jährlich | 464.336 € | 345.370 € | 269.581 € |
| Cashflow nach Kapitaldienst jährlich | -357.002 € | -208.524 € | -105.993 € |
| Kapitaldienstdeckungsgrad | 0,23 | 0,40 | 0,61 |

## Einordnung

Die Finanzierung ist nach diesen Annahmen nicht tragfähig: Deckungsgrad 0,23 / 0,40 / 0,61, Cashflow negativ in allen Szenarien.

Break-even: Wohnmiete 31,6 €/m² (realistisch) bzw. alle Mieten × 2,32; ein tragbarer Deckungsgrad von 1,2 bräuchte ca. 4.671.541 € Eigenkapital.

Mit theoretisch höchster KfW-Förderung (297 + 299) steigt der Deckungsgrad nur auf 0,45; mit NBank-Zuschuss und gebundener Miete 0,48. Keine Förderung ist zugesagt, Förderzinsen sind noch zu bestätigen.

Mieten: Neubauangebote in Werlte und Umgebung 9,5–12,5 €/m² (Durchschnitt 7,8–8,4); Büros 9–12 €/m²; Gastronomie nur als Pachtquote (8–12 % vom Umsatz) plausibilisiert.

Baukosten: Orientierung 2.200–3.000 €/m² BGF (günstig bis vorsichtig), noch nicht durch Kostenplanung belegt.

## Fragen und Bitten an die Bank

Welcher Deckungsgrad und welche Eigenkapitalquote werden für gemischt genutzte Objekte dieser Größe gefordert?

Welche Beleihungsauslauf- und Mietansätze legt die Bank an (Wohnen, Büro, Gastronomie)?

Wie wird Gastronomie als Vermietung bewertet (Betreiberbonität, Sicherheiten)?

Konditionen KfW 297/298/299 über die Hausbank: aktuelle Zinsen, Eignung bei Mischnutzung, Antragszeitpunkt vor Baubeginn.

Gewünschte Unterlagen für den nächsten Schritt (Kostenermittlung, Bauvoranfrage, Mietbestätigungen).

## Offene Punkte (ehrlich)

Baurecht nicht nachgewiesen (Baufenster, GRZ, Auskragung, Höhen, Staffel als Vollgeschoss, Stellplätze).

Kosten und Mieten sind Annahmen; Bodengutachten, Lageplan, Kostenplanung und Mietinteressenten fehlen.

Grundrichtung (Anpassung des Konzepts an die Wirtschaftlichkeit) ist noch zu entscheiden.